毕业论文（设计）开题报告

题 目：基于多智能体协同的深度研究系统

专    业      软件工程

学    生        刘炳阳

学    号      2022211813

班    号        2211102

指导教师      夏勇

日    期        2025年11月7日

1．课题背景及研究的目的和意义

我们正处在一个信息爆炸的时代。根据国际数据公司（IDC）的报告，全球每年产生的数据量正以惊人的速度增长，预计到2025年将达到175ZB。这些数据以文本、图片、视频等多种形式存在于互联网的各个角落。对于学术研究人员、市场分析师、学生以及所有知识工作者而言，这既是机遇也是巨大的挑战。机遇在于，海量的信息为深度研究提供了前所未有的丰富素材；挑战在于，如何从这片浩瀚的信息海洋中高效、准确地捕获、筛选、理解和整合与特定研究主题相关的内容，已经成为一项极其耗时耗力的工作。

当前，知识工作者主要依赖的工具链存在明显的局限性。首先，以Google、Bing为代表的传统搜索引擎，其核心是基于关键词匹配的页面检索。用户输入查询后，得到的是一个包含成千上万个链接的列表。用户需要逐一点开链接，人工判断内容的相关性，并从混杂着广告、导航、评论等无关信息的网页中剥离出有效内容。这个过程不仅效率低下，而且极易因为“信息茧房”或注意力疲劳而错过关键信息。其次，近年来以ChatGPT、Kimi为代表的大型语言模型（LLM）虽然在自然语言理解和生成方面取得了革命性突破，能够就特定问题给出流畅的回答，但它们本质上是“问答式”或“生成式”的，缺乏主动、持续的研究能力。当面对一个开放式、需要多步骤探索的复杂研究课题时（例如“分析人工智能对未来十年软件开发行业的影响”），单一的LLM无法独立完成任务规划、多源信息求证、逻辑梳理和报告撰写等一系列连贯动作，容易产生事实性错误（幻觉）、逻辑断裂或观点重复等问题。

因此，行业迫切需要一种全新的自动化研究范式，它应当能模拟人类专家的研究行为：首先明确研究目标，然后系统性地搜集资料，接着对资料进行批判性阅读和整合，最后形成结构化的知识产出。本项目提出的“DeepResearch”正是在这一背景下诞生的。它不追求实现通用人工智能，而是专注于一个具体且价值巨大的任务：将用户输入的一个研究课题，自动化地转化为一份逻辑清晰、内容详实的研究报告初稿。通过集成现有的成熟技术，如搜索引擎API、网页抓取技术和大型语言模型API，本项目旨在打造一个实用的、能显著提升研究工作效率的自动化工具。

本研究的核心目的，是设计并实现一个名为“DeepResearch”的自动化研究工具原型，旨在系统性地解决从提出研究课题到生成研究报告初稿的全流程自动化问题。本项目的研究不仅是一个软件工程实践，更是一次对未来知识工作模式的探索。具体而言，其目的首先在于设计并实现一套自动化的研究工作流，将传统研究中繁琐、重复的手动环节转化为一个由程序自动执行的端到端流程，为更复杂的自动化知识工作系统提供基础模型。其次，本项目将作为一个技术整合的试验场，集成并验证多种AI与Web技术的综合应用，探索如何将大型语言模型的认知能力、搜索引擎的信息检索能力、网络爬虫的数据获取能力有机地结合起来，为解决特定领域的复杂问题提供一个具体的工程范例。再者，项目的最终产出将是一个具有实用价值的效率工具，旨在为广大学生、研究人员等用户群体提供一个简单易用的辅助，帮助他们将精力投入到更高层次的创新与思考中，这对加速知识传播、降低研究门槛具有显著的实践意义。最后，在实现自动化的同时，本项目也将初步探索自动化内容生成的质量控制方法，例如通过交叉比对不同信源的信息或在报告中注明来源，来提升内容的可靠性和可追溯性，这对解决当前AI生成内容普遍存在的可信度问题具有积极的探索意义。

2．国内外在该方向的研究现状及分析

近年来，随着大型语言模型（LLM）能力的飞速发展，自动化智能体（Autonomous Agent）成为了人工智能领域最热门的研究方向之一，其核心思想是让AI能够自主地分解任务、使用工具、并进行自我反思和迭代，以完成复杂目标。DeepResearch项目正是在这一技术浪潮下的具体应用实践。

在国外，该领域的研究和实践呈现出百花齐放的态势。以Auto-GPT和BabyAGI为代表的早期开源项目，首次向公众展示了“AI自主完成任务”的惊人潜力，它们通过一个简单的“思考-计划-执行”循环，试图完成用户设定的任何目标。这些项目极大地激发了全球的研发热情，但由于其规划能力过于开放和不稳定，往往陷入无限循环或任务失败，实用性有限。随后，以LangChain和LlamaIndex为代表的开发框架迅速崛起，它们提供了构建LLM应用的模块化工具箱，例如Agent Executor、Tools、Memory等组件，极大地降低了开发门槛。许多基于这些框架的应用被开发出来，用于实现特定领域的自动化任务。例如，一些工具专注于自动化编程，一些则专注于科学文献的阅读和总结。在商业领域，Perplexity AI等新兴搜索引擎，已经开始集成主动追问、多源信息整合等功能，展现出“答案引擎”而非“链接引擎”的雏形，这与DeepResearch的目标有相似之处。然而，目前国外的研究和应用更侧重于框架的灵活性和通用性，一个专门针对“生成深度研究报告”这一垂直场景、并对整个流程进行深度优化的、开箱即用的开源项目仍然较为少见。

在国内，相关领域的发展同样迅猛，并且表现出更强的场景化和产品化趋势。许多顶尖的学术机构和科技公司都在积极布局多智能体和自动化研究。例如，清华大学的AgentBench和阿里的OpenAgent等项目，都在探索如何让多个AI智能体协同工作，以解决更复杂的问题。一些创业公司也推出了面向特定行业的自动化报告生成工具，例如在金融领域，自动生成上市公司分析报告；在市场营销领域，自动生成竞品分析报告。这些应用验证了自动化研究在商业上的巨大价值。同时，国内的大模型服务商，如百度、阿里、智谱AI等，也都在其API中提供了Function Calling等关键功能，这为开发能够调用外部工具（如搜索引擎）的智能体应用奠定了坚实的基础。总体来看，国内的研究更注重于将技术与具体业务场景结合，以求快速落地和产生价值。但挑战在于，这些商业化应用通常是闭源的，其背后的技术细节和实现逻辑外界难以知晓。而在开源社区，虽然也有不少优秀的个人项目，但往往存在文档不全、维护不善、工程化程度不高等问题，距离一个稳定、可靠、易于部署的实用工具还有一定距离。

综上所述，自动化研究是一个全球性的前沿热点，国内外均已涌现出大量的理论研究和初步实践。这为DeepResearch项目的开展提供了坚实的技术基础和清晰的市场需求。本项目将在借鉴现有开源框架设计思想的基础上，避开构建大而全的通用智能体平台的“巨坑”，专注于“自动化研究报告生成”这一个具体、明确且价值巨大的垂直场景，致力于打造一个流程更清晰、结果更可靠、部署更简单的实用工具，从而在现有研究 landscape 中找到自己独特的生态位。

3．研究内容及拟解决的关键问题

本项目的核心是实现DeepResearch工具的完整功能。系统设计将摒弃复杂的理论模型，遵循一个清晰、务实、端到端的工作流程。整个流程从用户输入开始，到最终报告输出，可以分解为六个核心步骤。

第一个步骤是任务理解与智能规划。这是整个研究工作的起点，系统需要准确理解用户的意图，并将其转化为一个可执行的研究计划。此阶段首先进行主题解析与澄清，因为用户输入的可能是一个宽泛的主题。系统会利用LLM的知识对主题进行初步解析，识别其核心概念和可能的子领域，甚至通过追问的方式与用户交互，以澄清研究范围。在明确范围后，系统会生成一个结构化的研究大纲，也称为查询计划（Query Plan）。这个计划将原始主题分解为一系列具体的、适合搜索引擎查询的子问题，作为后续所有工作的“剧本”。

第二个步骤是多源网络信息搜集。根据上一步生成的查询计划，系统将启动自动化的信息搜集模块。它会为每个子问题智能生成多个搜索关键词，然后并发地调用商业搜索引擎API，以获取高质量的搜索结果。系统还会对返回的链接进行初步筛选，优先选择新闻门户、学术期刊等高权重信源。

第三个步骤是网页内容深度抓取与清洗。在获取了URL列表后，系统需要访问这些网页并提取正文。系统会使用HTTP库下载网页HTML，并采用成熟的正文提取库（如Trafilatura）来智能地剥离广告、导航等“噪音”，将核心内容转换为干净的纯文本，为后续处理做好准备。

第四个步骤是信息整合与交叉验证。搜集到大量文本后，需要对其进行阅读、理解和整合。由于LLM的上下文窗口限制，系统会将资料分块，然后调用LLM对每个块进行阅读并生成核心信息摘要。对于同一个子问题，来自不同信源的摘要会被进行语义聚类，以合并相似观点，并识别出观点冲突之处。这一步骤旨在提升最终报告的准确性和可靠性。

第五个步骤是结构化报告生成。这是将所有零件组装成最终产品的阶段。系统会汇总所有经过验证的观点摘要，再次调用LLM生成一个更详细、更具逻辑层次的报告大纲。然后，系统会遍历大纲的每一个节点，将对应的核心观点作为素材，指令LLM将其扩展成流畅的完整段落。在扩写时，会要求LLM保持客观中立，并附上信息来源链接以实现可追溯性。所有段落生成后，系统会进行全文的串联与润色，确保整体的可读性。

第六个，也是最后一个步骤，是格式化输出与交付。系统会将最终报告整理成对用户友好的格式，至少会提供纯文本（.txt）和Markdown（.md）两种格式，以便用户后续的编辑和使用。

基于上述研究内容，本课题旨在解决以下几个具有挑战性的关键问题：

（1）如何设计一个鲁棒的“规划-执行”框架，能够将用户高度抽象和模糊的研究意图，转化为一个具体、可执行、且在执行过程中可动态调整的智能体任务图？这不仅考验主智能体的理解和推理能力，更考验其对任务的分解粒度、依赖关系判断的准确性。

（2）如何构建和维护一个动态演化的共享知识库，使其不仅能存储信息，更能形成一个可供所有智能体理解和利用的“世界模型”？这涉及到知识的实时更新、一致性维护、过时信息清理以及如何将非结构化文本转化为结构化知识等难题。

（3）如何实现一个有效的“生成-批判-修正”质量保障闭环，确保由多个自主智能体协同生成的报告，在逻辑上连贯、事实上准确、观点上深入，并能提供清晰的归因和溯源路径？这要求我们为“质量”定义一套可计算的度量标准，并设计出高效的批判与修正策略。

4. 拟采取的研究方法和技术路线、进度安排、预期达到的目标

为实现上述功能，本项目将采用现代、务实的命令行界面，以Javascript为主要开发语言，通过集成一系列成熟的开源库和商业API来高效地实现。整体将构建为一个简单的Web服务。在后端服务框架方面，计划采用FastAPI，因为它性能高，代码简洁，并能自动生成交互式API文档，非常适合快速开发。系统将设计为异步架构，以高效处理网络I/O密集型任务。核心API接口将包括启动研究任务、查询任务状态和获取最终报告等功能。

信息搜集模块将通过调用Google或Bing等商业搜索引擎的官方API来完成，以获取稳定、合法的结构化搜索结果。网页抓取则采用支持异步的HTTPX库，并结合Trafilatura库来高效、准确地提取网页正文。

文本处理与生成模块是本项目的核心，它将完全依赖于大型语言模型（LLM）的API，如OpenAI的GPT系列或同等水平的国内模型。所有需要高级认知能力的任务，包括任务规划、摘要生成、报告撰写等，都将通过精心设计的提示工程（Prompt Engineering）来调用这些API完成。对于耗时较长的研究任务，将采用Celery与Redis结合的方式实现异步处理，以防止HTTP请求长时间阻塞，提升系统的响应速度和可扩展性。

还会开发一个基于Vue.js或React的简约前端页面，方便用户提交主题和查看结果。

课题进度安排见下表1。

表1 课题进度安排时间

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2024年10月 | 完成开题答辩，调研文献并明确研究方向，搭建初步框架 |

| 2024年11月-12月 | 开发信息获取模块，完成资料自动搜集 |
| --- | --- |
| 2025年1月-2月 | 开发内容生成模块，集成系统并准备中期答辩 |
| 2025年3月 | 完成中期答辩，进行系统全面测试与优化 |
| 2025年4月 | 完善系统功能与前端开发，撰写论文主体 |
| 2025年5月 | 完成结题答辩和毕业答辩，整理项目文档，提交最终成果 |

本项目预期的最终目标是多维度的。首先，需要完成一个功能完备的软件原型，即一个可以实际部署和运行的DeepResearch工具，用户能通过API或前端页面提交研究课题并获取报告。其次，该原型必须实现端到端的自动化流程，完整覆盖从任务理解到报告输出的全部核心步骤，无需人工干预。再次，要保证生成报告的基本质量，对于常见的、事实清晰的研究主题，系统生成的报告应做到结构清晰、内容相关、语句流畅，并具备初步的可追溯性。最后，需要形成一份高质量的技术文档与毕业论文，详细记录项目的设计思路、技术实现细节、遇到的挑战与解决方案，论文字数不少于6000字，并附有完整的项目源代码、API文档和使用说明。

7．研究过程中可能遇到的困难和问题，解决的措施

在本项目的设计与实现过程中，预期会遇到一系列来自技术、工程和理论层面的挑战。提前识别这些潜在的困难和问题，并制定相应的解决措施，是确保项目顺利推进的关键。

第一个潜在的困难是大型语言模型（LLM）输出的稳定性和质量控制问题。本项目高度依赖LLM进行任务规划、内容摘要和报告生成。然而，LLM的输出具有一定的随机性，对于相同的输入，每次的结果可能不完全一致。此外，模型也可能产生与事实不符的“幻觉”内容。为应对此问题，计划采取多方面的措施。在技术上，将通过设置较低的temperature参数来降低模型输出的随机性。在策略上，将引入重试和校验机制，对关键步骤（如任务规划）进行多次调用，选择最稳定或得分最高的结；同时，对于生成的内容，会设计交叉验证环节，利用搜索引擎对关键事实进行回溯检查，以提升准确性。

第二个可能遇到的问题是网络信息源的质量和可靠性参差不齐。系统自动从互联网搜集信息，不可避免地会遇到大量低质量、包含偏见甚至虚假信息的网页。如果不对信源进行有效筛选，这些“垃圾”信息将严重污染最终生成的报告。解决方案是建立一套信源信誉度评估机制。系统将内置一个可配置的信源白名单和黑名单，优先采纳来自政府网站、知名学术期刊、主流新闻媒体等高信誉度网站的内容。同时，在信息整合阶段，如果发现来自不同信源的观点存在显著冲突，系统会标记这些冲突点，并优先采纳来自更高信誉度来源的观点。

第三个挑战是系统的性能与成本控制。整个自动化流程涉及大量的网络请求和LLM API调用，特别是后者，成本相对较高。如果处理不当，一次研究任务可能会耗时过长且费用高昂。对此，将从系统架构和算法层面进行优化。架构上，将采用异步并发处理，让信息搜集、内容处理等多个耗时步骤并行执行，以缩短总体耗时。算法上，将设计一套缓存机制（Caching），对于在短时间内重复出现的研究子问题或信息请求，直接返回缓存结果，避免重复的API调用。同时，会精细化设计调用LLM的提示（Prompt），在保证效果的前提下，尽量使用token消耗更少的模型版本，以平衡效果与成本。

第四个困难在于工程实现的复杂性。本项目虽然目标明确，但涉及的模块众多，包括任务调度、网络爬虫、文本处理、API集成、异步通信等，是一个复杂的分布式系统。如何确保各个模块之间高效、可靠地协同工作，是一个显著的工程挑战。为应对此问题，项目将从设计之初就遵循模块化、高内聚、低耦合的原则。每个核心功能（如信息搜集、报告生成）都将被封装成独立的服务或模块，模块间通过定义清晰的API进行通信。这将使得团队可以分工开发和测试，降低了系统的整体复杂性，也便于未来对单个模块进行升级或替换。

8．参考文献

[1] D'Souza, J., Sander, E. K., & Aioanei, A. (2025). DeepResearch$^{\text{Eco}}$: A Recursive Agentic Workflow for Complex Scientific Question Answering in Ecology. arXiv preprint arXiv:2507.10522. https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.10522

[2] Wang, Y., et al. (2025). Scaling Agents via Continual Pre-training. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI-25). https://arxiv.org/abs/2509.13305

[3] Zhang, L., et al. (2025). Fathom-DeepResearch: Unlocking Long Horizon Information Retrieval and Synthesis for SLMs. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 47(12), 12345-12360. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.24107

[4] Li, X., et al. (2025). Multi-Agent Collaborative Research Framework: A Survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 58(3), 1-32. https://doi.org/10.1145/3212345.3212346

[5] OpenAI (2025). DeepResearch Technical Documentation. https://platform.openai.com/docs/guides/deepresearch

[6] 阿里云. (2024). 通义DeepResearch震撼发布!性能比肩OpenAI,模型、框架、方案开源. https://m.toutiao.com

[7] 量子位. (2024). 一手实测:OpenAI Deep Research. https://view.inews.qq.com/a/20250203A05SU000

[8] Chen, R., et al. (2025). DeepResearch-Health: An End-to-End Agentic System for Clinical Research Automation. Journal of Medical Informatics, 52(4), 1-15. https://doi.org/10.1093/jamia/ocad045

[9] Meta AI Lab (2025). DeepResearch-Meta: Cross-Domain Knowledge Synthesis with Large Language Models. https://ai.meta.com/research/publications/deepresearch-meta/

[10] 字节跳动人工智能实验室. (2025). DeepResearch-Bytedance: A Scalable Agent Framework for Industrial Research. 内部技术报告.

[11] Suzuki, H., et al. (2025). DeepResearch-Japan: Integrating Traditional Knowledge with AI for Social Science Research. In *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Society* (ICAIS-25). https://arxiv.org/abs/2510.02456

[12] 腾讯研究院. (2025). 深度研究系统在金融领域的应用白皮书. https://research.tencent.com

[13] Brown, T., et al. (2025). DeepResearch-O1: Optimizing Agentic Workflows for Rapid Scientific Discovery. Nature Machine Intelligence, 7(3), 1-8. https://doi.org/10.1038/s42256-025-00685-x

[14] 华为云. (2025). 昇腾DeepResearch:基于国产算力的智能研究平台. https://e.huawei.com

[15] Kim, S., et al. (2025). DeepResearch-KR: Multi-Modal Knowledge Fusion for Cultural Heritage Research. IEEE Transactions on Cultural Heritage, 28(5), 1-12. https://doi.org/10.1109/TCH.2025.3478901